NutriLens

프로토타입 개발 계획서

비개발자 1인이 AI 도구를 활용해
작동하는 프로토타입을 만드는 6단계 로드맵

2026년 3월
월 예산: 50만 원 이내

# 전체 개요: 큰 그림부터 보기

핵심 원칙 이 계획서는 코드를 한 줄도 모르는 사장님이, AI 도구(Claude, GPT)의 도움을 받아 실제로 작동하는 프로토타입을 만드는 과정을 안내합니다. 핵심은 "처음부터 완벽하게 만들지 않는다"는 것입니다. 최소한의 기능이 돌아가는 것을 먼저 확인하고, 거기서부터 한 겹씩 쌓아갑니다.

전체 과정은 6단계로 나뉩니다. 각 단계가 끝나면 눈으로 확인할 수 있는 결과물이 나옵니다. 어느 단계에서든 "여기까지만으로도 투자자에게 보여줄 수 있다"고 판단되면 멈춰도 됩니다.

| 단계 | 이름 | 기간 | 결과물 | 월 비용 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1단계 | 음식 DB 구축 | 2~3주 | 15,000종 음식-영양소 데이터 시트 | 0원 |
| 2단계 | AI 인식 엔진 검증 | 1~2주 | "사진 보내면 영양소 답변" 챗봇 | ~3만 원 |
| 3단계 | 웹 앱 프로토타입 | 3~4주 | 브라우저에서 작동하는 식단 기록 앱 | ~10만 원 |
| 4단계 | 모바일 앱 전환 | 3~4주 | 핸드폰에서 쓸 수 있는 앱 | ~15만 원 |
| 5단계 | AI 코칭 + 리포트 | 2~3주 | 개인 맞춤 피드백 기능 추가 | ~20만 원 |
| 6단계 | 자체 AI 모델 준비 | 4~8주 | 비용 절감용 자체 모델 시작 | ~30만 원 |

중요: 비용에 대해 위의 비용은 API 사용료 + 서버 비용의 합산입니다. 프로토타입 단계에서는 사용자 수가 적으므로 비용이 낮습니다. 실제 서비스 출시 후 사용자가 늘면 비용도 비례해서 늘어납니다. 그때는 자체 AI 모델(6단계)이나 투자 유치가 필요합니다.

# 사용할 도구들: 비개발자의 무기

코드를 직접 짜지 않아도 됩니다. 대신, 아래 도구들이 일을 합니다. 사장님의 역할은 "뭘 만들지"를 지시하고, 결과를 확인하고, 방향을 조정하는 것입니다.

## AI 코딩 도구 (코드를 대신 짜주는 비서)

| 도구 | 역할 | 비용 | 왜 쓰는가 |
| --- | --- | --- | --- |
| Claude (Anthropic) | 코드 작성, 디버깅, 설계 이 계획서를 만든 바로 그 AI | 월 $20 (약 2.8만 원) Pro 플랜 | 가장 정확한 코딩 능력 긴 코드도 한번에 작성 |
| Cursor / Windsurf | AI가 내장된 코드 편집기 코드를 보면서 AI에게 수정 지시 | 무료~월 $20 | Claude가 짠 코드를 실제로 실행·수정하는 작업대 |
| Vercel v0 | AI에게 말로 설명하면 웹 화면을 자동 생성 | 무료~월 $20 | 프로토타입 UI를 빠르게 만들 때 |

## 앱 개발 도구

| 도구 | 역할 | 비용 | 왜 쓰는가 |
| --- | --- | --- | --- |
| FlutterFlow | 드래그&드롭으로 앱 만들기 코드 자동 생성 | 무료~월 $39 | 비개발자가 모바일 앱을 만들 수 있는 가장 빠른 길 |
| Supabase | 데이터 저장소 (DB + 인증) 무료로 시작 가능 | 무료 (프로토타입) 유료 월 $25~ | 사용자 정보, 식단 기록 저장하는 창고 |
| Vercel | 웹 앱을 인터넷에 올리기 무료로 시작 가능 | 무료 (프로토타입) | 만든 앱을 세상에 공개하는 발사대 |

## AI 음식 인식 (핵심 엔진)

| 도구 | 역할 | 비용 | 왜 쓰는가 |
| --- | --- | --- | --- |
| OpenAI GPT-4o Vision | 사진을 보고 음식 이름, 칼로리, 영양소를 답변 | 사진 1장당 약 30~50원 (토큰 기반 과금) | 가장 정확한 음식 인식 별도 학습 없이 바로 사용 |
| Claude Vision | GPT-4o의 대안/보조 사진 분석 능력 우수 | 사진 1장당 약 20~40원 | 교차 검증용 GPT 장애 시 백업 |
| Google Gemini | 무료 티어 넉넉 초기 테스트에 활용 | 무료 (일 제한 있음) | 비용 0원으로 초기 테스트 가능 |

## 음식 영양소 DB (원본 데이터)

| 출처 | 내용 | 비용 | 데이터 양 |
| --- | --- | --- | --- |
| 식약처 식품영양성분 DB (data.mfds.go.kr) | 한국 공식 식품 영양 데이터 가공식품 + 원재료 | 무료 (공공데이터) | 약 6,000종+ 정기 업데이트 |
| 농촌진흥청 식품성분표 (koreanfood.rda.go.kr) | 한식 원재료 중심 제9차 개정판 | 무료 (공공데이터) | 약 3,000종+ 조리법별 데이터 |
| USDA FoodData Central (fdc.nal.usda.gov) | 미국 농무부 식품 DB 외국 음식 데이터 | 무료 (공공데이터) | 약 30만종+ 글로벌 표준 |
| 프랜차이즈 공식 영양정보 | 맥도날드, 서브웨이 등 공식 공개 영양성분 | 무료 (공개 정보) | 주요 브랜드 수백 메뉴 |
| 자체 구축 (크라우드소싱) | 다이어터/운동인 식단 밀프렙, 프로틴 제품 등 | 무료 (수작업) | 단계적 확장 초기 500종 |

# 1단계: 음식 DB 구축 (2~3주)

이 단계의 목표 모든 것의 기초가 되는 음식-영양소 데이터베이스를 만듭니다. AI가 "이것은 비빔밥입니다"라고 인식한 후, 실제 칼로리와 영양소를 알려주려면 정답 데이터가 필요합니다. 그 정답 데이터를 만드는 단계입니다.

## 1.1 데이터 수집 순서

한꺼번에 15,000종을 만드는 게 아닙니다. 3단계로 나눠서 쌓아갑니다.

### Phase A: 핵심 2,000종 (1주차)

프로토타입에 당장 필요한 음식들입니다. 다이어터와 운동인이 매일 먹는 음식 + 한국인이 가장 자주 먹는 상위 메뉴를 우선으로 수집합니다.

| 카테고리 | 예시 | 수량 | 데이터 출처 |
| --- | --- | --- | --- |
| 다이어터 필수 식단 | 닭가슴살(굽기/삶기/훈제), 고구마, 현미밥, 샐러드, 두부, 계란 흰자, 오트밀, 바나나, 아보카도 | 300종 | 식약처 DB + 수작업 보완 |
| 운동인 보충 식단 | 프로틴 쉐이크(브랜드별), 그릭 요거트, 프로틴 바, BCAA, 닭가슴살 도시락, 근력 운동 후 식단 | 200종 | 제품 라벨 수집 + 브랜드 공식 정보 |
| 한식 상위 메뉴 | 김치찌개, 된장찌개, 비빔밥, 불고기, 삼겹살, 김밥, 떡볶이, 라면, 제육볶음, 잡채 | 700종 | 식약처 DB + 농촌진흥청 |
| 한국인 인기 외국 음식 | 파스타(크림/토마토/오일), 초밥, 라멘, 햄버거, 피자, 쌀국수, 타코, 카레, 돈카츠 | 500종 | USDA + 프랜차이즈 공식 |
| 배달/프랜차이즈 | 맥도날드, BHC, 교촌, 서브웨이, 샐러디, 피자헛, 도미노 등 | 300종 | 각 브랜드 공식 영양정보 |

### Phase B: 확장 5,000종 (2주차)

Phase A를 기반으로 카테고리별로 깊이를 더합니다. 같은 음식이라도 조리법(굽기, 튀기기, 삶기)에 따라 칼로리가 다르므로, 조리법별 변형을 추가합니다. 간식류, 음료류, 소스/양념류도 이때 추가합니다.

### Phase C: 전체 15,000종 (지속적 확장)

프로토타입 출시 후 사용자 피드백을 받으며 점진적으로 확장합니다. 사용자가 "이 음식을 인식하지 못합니다"라고 보고하면 우선적으로 추가합니다. 이 피드백 루프가 DB 확장의 핵심 엔진입니다.

## 1.2 DB 구축 실제 작업

사장님이 하실 일 1. 식약처 데이터 포털(data.mfds.go.kr)에서 "식품영양성분" 데이터를 다운로드합니다. (무료, 회원가입 필요) 2. USDA FoodData Central(fdc.nal.usda.gov)에서 외국 음식 데이터를 다운로드합니다. (무료) 3. 다운받은 파일들을 Claude에게 주면서 "이걸 하나의 통합 DB로 정리해줘"라고 지시합니다. 4. 다이어터/운동인 식단은 프로틴 바·쉐이크 등 제품 라벨을 사진으로 찍어 Claude에게 입력하면 됩니다. 5. 주요 프랜차이즈 웹사이트의 영양정보 페이지 URL을 Claude에게 주면 수집해줍니다.

## 1.3 DB 구조 (데이터가 어떻게 생겼는지)

DB는 엑셀(또는 구글시트)로 시작합니다. 나중에 앱에 연결할 때 자동으로 변환합니다.

| 필드명 | 설명 | 예시 |
| --- | --- | --- |
| food_id | 고유 번호 | KR-0001 |
| name_ko | 한국어 이름 | 닭가슴살 (구운 것) |
| name_en | 영어 이름 | Grilled Chicken Breast |
| category | 대분류 | diet_fitness |
| subcategory | 소분류 | 고단백_저지방 |
| serving_size | 1회 제공량 (g) | 100 |
| calories | 칼로리 (kcal) | 165 |
| protein | 단백질 (g) | 31 |
| carbs | 탄수화물 (g) | 0 |
| fat | 지방 (g) | 3.6 |
| fiber | 식이섬유 (g) | 0 |
| sodium | 나트륨 (mg) | 74 |
| sugar | 당류 (g) | 0 |
| source | 데이터 출처 | MFDS |
| brand | 브랜드 (해당 시) | 하림 |
| cooking_method | 조리법 | 구이 |
| tags | 태그 | 벌크업, 고단백, 저탄수 |

## 1.4 카테고리 분류 체계

| category 코드 | 이름 | 설명 | 예시 |
| --- | --- | --- | --- |
| korean | 한식 | 전통 한국 음식 | 김치찌개, 비빔밥, 불고기 |
| diet_fitness | 다이어트/피트니스 | 운동인·다이어터가 자주 먹는 식단 | 닭가슴살, 프로틴 쉐이크, 샐러드 |
| foreign_popular | 인기 외국 음식 | 한국인이 일상적으로 먹는 외국 음식 | 파스타, 초밥, 라멘, 햄버거 |
| franchise | 프랜차이즈 | 체인점 메뉴 (브랜드별) | 맥도날드 빅맥, 서브웨이 터키 |
| snack_drink | 간식/음료 | 간식류와 음료 | 아메리카노, 프로틴 바, 과일 |
| supplement | 보충제 | 영양 보충제 | BCAA, 크레아틴, 멀티비타민 |

1단계 완료 시 결과물 구글시트 또는 엑셀 파일에 2,000종 이상의 음식-영양소 데이터가 정리되어 있습니다. 이것이 NutriLens의 두뇌에 해당하는 "정답지"입니다.

# 2단계: AI 인식 엔진 검증 (1~2주)

이 단계의 목표 음식 사진을 보내면 AI가 음식 이름과 영양소를 정확하게 답하는지 확인합니다. 아직 앱은 안 만듭니다. "이 기술이 진짜 되는지"를 먼저 증명하는 단계입니다.

## 2.1 GPT-4o Vision 테스트

OpenAI API를 사용하여 음식 사진을 보내고, 우리 DB에 있는 형식으로 답변하도록 합니다. 이 과정에서 "프롬프트"(AI에게 주는 지시문)가 핵심입니다.

AI에게 주는 지시문 (프롬프트) 예시 당신은 음식 영양 분석 전문가입니다. 사진에 보이는 음식을 분석하여 다음 JSON 형식으로 답변하세요: { "foods": [ { "name_ko": "비빔밥", "category": "korean", "estimated_serving_g": 450, "calories": 520, "protein": 18, "carbs": 78, "fat": 14, "confidence": 0.92 } ], "total_calories": 520, "meal_type": "점심" } 규칙: - 한 사진에 여러 음식이 있으면 각각 분리하여 분석 - confidence는 인식 확신도 (0.0~1.0) - 한국 음식은 category를 "korean", 다이어트 식단은 "diet_fitness" 등으로 분류 - 프랜차이즈 메뉴가 보이면 브랜드명도 포함

## 2.2 테스트 방법

아직 앱이 없으므로, 간단한 테스트 도구로 검증합니다.

방법 1 — Claude/ChatGPT 대화창에서 직접 테스트: 음식 사진을 Claude나 ChatGPT에 올리고 위의 프롬프트를 붙여넣습니다. 비용: 0원 (기존 구독 내). 가장 빠르게 "되는지/안 되는지" 확인 가능.

방법 2 — Python 스크립트로 대량 테스트: Claude에게 "음식 사진 폴더에 있는 모든 사진을 GPT-4o Vision API로 보내서 결과를 엑셀로 정리하는 코드 짜줘"라고 지시합니다. 50장 테스트 비용: 약 1,500~2,500원

방법 3 — 간단한 텔레그램 봇: Claude에게 "텔레그램 봇을 만들어줘. 사진 보내면 GPT-4o로 분석해서 영양소를 답해주는 봇"이라고 지시합니다. 핸드폰에서 바로 사진 찍어 테스트 가능. 무료.

## 2.3 정확도 측정

최소 100장의 음식 사진으로 테스트하고, 다음을 측정합니다.

| 측정 항목 | 기준 | 합격 기준 |
| --- | --- | --- |
| 음식 이름 인식률 | AI가 맞힌 음식 이름 / 전체 | 80% 이상 |
| 칼로리 오차 | 실제 칼로리 대비 AI 추정 오차 | ±20% 이내 |
| 다중 음식 분리 | 한 사진에 여러 음식을 각각 구분 | 70% 이상 |
| 카테고리 분류 | 한식/외국음식/다이어트식단 구분 | 85% 이상 |
| 응답 속도 | 사진 전송~결과 수신 | 5초 이내 |

AI 비용 계산 GPT-4o Vision API 비용: - 이미지 1장 (512x512 low detail): 약 85 토큰 = 약 0.02원 - 이미지 1장 (고화질 high detail): 약 850 토큰 = 약 3원 - 프롬프트 + 응답 텍스트: 약 500~1,000 토큰 = 약 5~15원 - 총 1장당 약 20~50원 하루 100장 테스트 = 약 2,000~5,000원 프로토타입 단계 월 비용: 약 3~5만 원 (하루 50~100건 기준)

2단계 완료 시 결과물 텔레그램 봇(또는 간단한 웹 페이지)에 음식 사진을 보내면, "비빔밥 520kcal, 단백질 18g, 탄수 78g, 지방 14g"처럼 답이 옵니다. 정확도 80% 이상이 확인된 상태. 이것만으로도 데모가 됩니다.

# 3단계: 웹 앱 프로토타입 (3~4주)

이 단계의 목표 브라우저에서 작동하는 "진짜 앱처럼 생긴" 프로토타입을 만듭니다. 사진 촬영 → AI 분석 → 결과 표시 → 기록 저장이 되는 웹 앱입니다. 이 단계가 끝나면 투자자나 파트너에게 "직접 써보세요"라고 보여줄 수 있습니다.

## 3.1 기술 스택 (쉬운 말로)

| 역할 | 도구 | 쉬운 비유 |
| --- | --- | --- |
| 화면 만들기 | Next.js + Tailwind CSS (Claude/v0가 코드 작성) | 가게의 인테리어 손님이 보는 부분 |
| 데이터 저장 | Supabase (무료 티어) | 가게의 창고 식단 기록 보관 |
| AI 연결 | OpenAI API (GPT-4o Vision) | 가게의 전문 셰프 음식을 감별하는 역할 |
| 인터넷에 올리기 | Vercel (무료) | 가게를 오픈하는 것 누구나 접속 가능하게 |
| 사용자 로그인 | Supabase Auth (무료) | 회원카드 시스템 누가 누구인지 구분 |

## 3.2 만들 화면들

| 화면 | 기능 | 우선순위 |
| --- | --- | --- |
| 홈 화면 | 오늘의 칼로리/영양소 요약 목표 대비 진행률 게이지 | 필수 |
| 사진 촬영/업로드 | 카메라로 음식 찍기 또는 갤러리 선택 → AI 분석 결과 표시 | 필수 |
| 분석 결과 화면 | 인식된 음식, 칼로리, 탄단지 "맞아요/틀려요" 수정 버튼 | 필수 |
| 식단 기록 리스트 | 날짜별 먹은 음식 기록 아침/점심/저녁/간식 분류 | 필수 |
| 목표 설정 | 체중 목표, 일일 칼로리 목표 운동 유형 선택 | 필수 |
| 프로필/설정 | 키, 몸무게, 활동량 입력 알림 설정 | 선택 |
| 주간 리포트 | 일주일 영양 섭취 요약 차트 | 선택 |

## 3.3 실제 개발 과정

사장님이 직접 코드를 짜는 게 아닙니다. 아래 순서로 AI에게 시킵니다.

1. 프로젝트 생성 (30분): Claude에게 "Next.js + Supabase + Tailwind로 음식 칼로리 추적 웹앱의 기본 프로젝트를 만들어줘"라고 지시합니다. Claude가 모든 파일과 설치 명령어를 줍니다.

2. DB 테이블 생성 (1시간): Claude에게 "Supabase에 사용자 테이블, 식단 기록 테이블, 음식 DB 테이블을 만드는 SQL 줘"라고 합니다. Supabase 사이트에서 복사-붙여넣기하면 됩니다.

3. 음식 DB 업로드 (1시간): 1단계에서 만든 엑셀 파일을 Supabase에 올립니다. Claude가 업로드 방법을 안내합니다.

4. 화면 만들기 (1~2주): 각 화면을 하나씩 Claude에게 지시합니다. "홈 화면 만들어줘. 오늘 먹은 칼로리 합계와 목표 대비 진행률을 보여줘." Vercel v0를 사용하면 더 빠릅니다.

5. AI 연결 (2~3일): "사진 업로드하면 OpenAI GPT-4o Vision API로 보내서 분석 결과를 받아오는 기능 만들어줘"라고 합니다. API 키만 사장님이 직접 발급합니다 (openai.com에서).

6. 배포 (30분): "이 앱을 Vercel에 배포하는 방법 알려줘"라고 하면 됩니다. 무료로 인터넷에 올라갑니다.

3단계 완료 시 결과물 nutrilens.vercel.app 같은 주소로 접속하면, 핸드폰 브라우저에서 음식을 찍고 칼로리를 확인하고, 하루 식단을 기록할 수 있는 앱이 작동합니다. 투자자에게 URL만 보내면 바로 체험 가능합니다.

# 4단계: 모바일 앱 전환 (3~4주)

이 단계의 목표 3단계의 웹 앱을 실제 앱스토어에 올릴 수 있는 모바일 앱으로 전환합니다. 또는 FlutterFlow를 사용해 네이티브 앱을 만듭니다.

## 4.1 두 가지 선택지

| 방법 | 장점 | 단점 | 추천 상황 |
| --- | --- | --- | --- |
| 방법 A: PWA (웹앱→앱처럼) | 추가 개발 최소 비용 0원 이미 만든 웹앱 재활용 | 앱스토어 등록 제한적 푸시알림 제한 카메라 접근 제한적 | 빠르게 테스트하고 싶을 때 비용을 아끼고 싶을 때 (추천) |
| 방법 B: FlutterFlow 네이티브 | 앱스토어 정식 등록 카메라 완전 접근 푸시알림 완벽 지원 | 추가 개발 3~4주 월 $39 비용 학습 시간 필요 | 앱스토어 출시가 목표일 때 투자 유치 데모가 필요할 때 |

## 4.2 방법 A: PWA (가장 빠른 길)

PWA(Progressive Web App)는 웹사이트를 "앱처럼" 핸드폰 홈화면에 추가할 수 있게 해주는 기술입니다. 3단계에서 만든 웹앱에 몇 가지 설정만 추가하면 됩니다.

Claude에게 지시: "이 Next.js 앱을 PWA로 만들어줘. manifest.json, service worker 설정해줘"

아이콘 준비: AI 이미지 생성 도구(DALL-E, Midjourney)로 앱 아이콘을 만듭니다

테스트: 핸드폰 크롬에서 접속 → "홈 화면에 추가" → 앱처럼 실행되는지 확인

## 4.3 방법 B: FlutterFlow (정식 앱)

FlutterFlow는 드래그&드롭으로 앱을 만드는 도구입니다. 코드를 몰라도 됩니다. 3단계에서 구축한 Supabase DB와 OpenAI API를 그대로 연결합니다.

FlutterFlow 가입: flutterflow.io에서 가입 (무료 체험 가능, 유료 월 $39)

화면 설계: 3단계에서 설계한 화면 구조를 FlutterFlow에서 드래그&드롭으로 재현

Supabase 연결: FlutterFlow의 Supabase 통합 기능으로 DB 연결 (클릭 몇 번)

API 연결: OpenAI API를 FlutterFlow의 API Call 기능으로 연결

빌드 & 배포: FlutterFlow에서 자동으로 iOS/Android 앱 빌드. TestFlight(iOS) 또는 APK(Android)로 배포

4단계 완료 시 결과물 핸드폰 홈화면에서 NutriLens 아이콘을 탭하면 앱이 열리고, 카메라로 음식을 찍으면 즉시 칼로리와 영양소가 표시됩니다.

# 5단계: AI 코칭 + 리포트 (2~3주)

이 단계의 목표 단순한 칼로리 계산기에서 "개인 영양 코치"로 업그레이드합니다. AI가 사용자의 식습관을 분석하고, 맞춤형 피드백을 제공합니다. 이것이 Cal AI 같은 경쟁 앱과의 핵심 차별점입니다.

## 5.1 실시간 피드백 시스템

사용자가 음식을 기록할 때마다, 오늘의 섭취 이력과 목표를 종합하여 한 줄 코멘트를 생성합니다.

| 상황 | AI 피드백 예시 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| 아침에 프로틴 쉐이크 기록 | "좋은 시작이에요! 단백질 30g 확보. 점심에 탄수화물 보충하면 균형 잡혀요" | 일일 매크로 목표 대비 아침 섭취량 |
| 점심에 떡볶이 기록 (다이어트 목표) | "탄수화물이 많은 메뉴네요. 저녁은 닭가슴살 샐러드로 균형을 맞춰보세요" | 일일 칼로리 잔여량 탄수화물 초과 감지 |
| 운동 후 닭가슴살 기록 (벌크업 목표) | "운동 후 단백질 보충 완벽! 탄수화물을 고구마로 추가하면 근성장에 도움 돼요" | 운동 기록 연동 벌크업 매크로 비율 |
| 하루 칼로리 80% 도달 저녁 미기록 | "오늘 잔여 칼로리 320kcal. 가벼운 저녁 추천: 두부 샐러드(180kcal) 또는 그릭 요거트 + 과일(200kcal)" | 잔여 칼로리 기반 DB에서 맞는 메뉴 추천 |

## 5.2 주간/월간 리포트

매주 일요일 저녁에 자동 생성되는 리포트입니다. AI가 한 주의 식단을 분석하여 자연어로 요약합니다.

주간 요약: "이번 주 평균 칼로리 1,850kcal로 목표(2,000kcal) 대비 92% 달성했어요. 단백질은 평균 120g으로 잘 유지 중!"

패턴 분석: "화·목요일에 칼로리가 급증하는 패턴이 있어요. 회식이나 외식이 잦은 요일인가요?"

개선 제안: "식이섬유 섭취가 부족해요. 매일 샐러드 1번 또는 과일 2개를 추가해보세요."

칭찬 포인트: "5일 연속 기록 달성! 단백질 목표도 4일 달성. 잘 하고 계세요!"

## 5.3 기술적 구현 방법

코칭 기능의 핵심은 LLM(대형 언어 모델)에게 사용자의 맥락을 충분히 전달하는 것입니다.

코칭 프롬프트 구조 [시스템 지시] 당신은 전문 영양 코치입니다. 사용자의 목표와 오늘 섭취 내역을 보고 한 줄 피드백을 제공하세요. [사용자 정보] - 목표: 체중감량 (현재 78kg → 목표 70kg) - 일일 칼로리 목표: 1,800kcal - 매크로 목표: 단백질 140g / 탄수 180g / 지방 50g - 운동: 오늘 웨이트 60분 (약 350kcal 소모) [오늘 섭취 기록] - 아침: 프로틴 쉐이크 (200kcal, P30/C10/F5) - 점심: 닭가슴살 도시락 (450kcal, P45/C40/F8) [방금 기록한 음식] - 저녁: 파스타 크림소스 (680kcal, P20/C65/F35) [지시] 방금 기록한 음식에 대해 피드백을 주세요. 2~3문장, 격려 + 실용적 조언.

5단계 완료 시 결과물 음식을 기록하면 AI가 즉시 맞춤 피드백을 주고, 매주 영양 리포트가 자동 생성됩니다. "사진 찍으면 칼로리 알려주는 앱"에서 "나만의 AI 영양사"로 업그레이드된 상태.

# 6단계: 자체 AI 모델 준비 (4~8주)

이 단계의 목표 GPT-4o API에 100% 의존하는 구조에서, 자체 AI 모델을 병행하여 비용을 절감합니다. 사용자가 늘어나면 API 비용이 급증하므로, 장기적으로 반드시 필요한 단계입니다. 단, 이 단계는 프로토타입이 검증된 후에 시작해도 됩니다.

## 6.1 왜 자체 모델이 필요한가

| 지표 | GPT-4o API만 사용 | 자체 모델 병행 |
| --- | --- | --- |
| 사진 1장 비용 | 약 30~50원 | 약 1~3원 (자체 모델) + 오류 시 GPT 호출 |
| MAU 10만 명 기준 (1인 3장/일) | 월 2,700만~4,500만 원 | 월 300만~500만 원 (90% 자체 모델 처리) |
| 외부 의존도 | 높음 (OpenAI 장애 시 서비스 중단) | 낮음 (자체 모델로 기본 서비스 유지) |
| 한식 정확도 | 좋음 (80~85%) | 매우 좋음 (90%+) (한식 특화 학습) |

## 6.2 단계적 접근 (비개발자 맞춤)

Step 1 — 데이터 수집 자동화 (1~2주): 프로토타입 사용자들이 "맞아요/틀려요" 버튼을 누를 때마다 학습 데이터가 쌓입니다. 이것이 가장 가치 있는 자산입니다. Claude에게 "사용자 피드백 데이터를 학습용으로 정리하는 파이프라인 만들어줘"라고 지시합니다.

Step 2 — 오픈소스 모델 Fine-tuning (2~4주): Google의 EfficientNet이나 Meta의 DINOv2 같은 무료 AI 모델을 가져와서, 우리가 모은 한식/다이어트 식단 데이터로 재학습시킵니다. Google Colab(무료) 또는 Kaggle(무료 GPU) 환경에서 가능합니다.

Step 3 — 하이브리드 구조 (2주): 자체 모델이 확신이 높으면(confidence > 0.9) 자체 모델 결과를 사용하고, 확신이 낮으면 GPT-4o에 요청합니다. 이렇게 하면 비용을 90% 절감하면서도 정확도를 유지합니다.

현실적 조언 6단계는 개발 경험이 있는 사람이 필요한 시점입니다. AI 모델 학습은 Claude의 도움으로 가능하지만, 서버 세팅이나 모델 최적화에는 전문 지식이 유리합니다. 이 시점에서 프리랜서 AI 엔지니어(월 200~400만 원)를 파트타임으로 고용하는 것을 추천합니다. 또는 프로토타입의 성과를 기반으로 기술 공동 창업자(CTO)를 영입하는 것이 이상적입니다.

# 비용 총정리

## 월별 예상 비용

| 항목 | 1개월차 (1~2단계) | 2개월차 (3단계) | 3개월차 (4~5단계) | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Claude Pro 구독 | 28,000원 | 28,000원 | 28,000원 | 코딩 AI 비서 |
| OpenAI API | 5,000원 | 30,000원 | 50,000원 | 음식 인식용 사용량 비례 |
| Supabase | 0원 | 0원 | 0원 | 무료 티어 (프로토타입 충분) |
| Vercel | 0원 | 0원 | 0원 | 무료 티어 (프로토타입 충분) |
| FlutterFlow | 0원 | 0원 | 55,000원 | 4단계 방법B 선택 시만 |
| 도메인 | 0원 | 15,000원 | 0원 | 연 15,000원 (선택사항) |
| 합계 | 약 33,000원 | 약 73,000원 | 약 133,000원 |  |
| 누적 합계 | 33,000원 | 106,000원 | 239,000원 | 3개월 총합 |

3개월 총 비용: 약 24만 원 월 50만 원 예산 대비 절반 이하로 작동하는 프로토타입을 완성할 수 있습니다. 남는 예산은 테스트용 음식 구매(사진 촬영), 유료 이미지 소스, 또는 6단계 자체 모델 학습 비용으로 활용할 수 있습니다.

## 무료 도구 최대 활용 목록

| 도구 | 용도 | 무료 범위 |
| --- | --- | --- |
| Supabase | DB + 인증 | 500MB DB, 월 5만 API 호출 |
| Vercel | 웹 배포 | 월 100GB 대역폭, 무제한 배포 |
| Google Colab | AI 모델 학습 | T4 GPU 무료 (일 제한) |
| GitHub | 코드 저장 | 무제한 저장소 |
| Figma | UI 디자인 | 개인 무료 |
| Google Sheets | 음식 DB 관리 | 무료 (구글 계정) |
| 식약처 공공데이터 | 한식 영양 DB | 완전 무료 |
| USDA FoodData | 외국 음식 DB | 완전 무료 |
| Unsplash/Pexels | 음식 이미지 | 상업용 무료 |

# 전체 타임라인 (12주)

| 주차 | 단계 | 주요 작업 | 결과물 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1주 | 1단계 DB 구축 | 식약처/USDA 데이터 다운로드 다이어터 식단 데이터 수집 통합 DB 정리 | 구글시트에 핵심 2,000종 정리 |
| 2주 | 1단계 DB 구축 | 프랜차이즈 영양정보 수집 카테고리 분류 완성 DB 검증 (누락/오류 체크) | 2,000종 DB 완성 검증 완료 |
| 3주 | 2단계 AI 검증 | GPT-4o 프롬프트 작성·테스트 100장 음식 사진 테스트 정확도 측정 | 텔레그램 봇으로 동작 확인 완료 |
| 4~5주 | 3단계 웹 앱 | Claude에게 Next.js 프로젝트 생성 지시 Supabase DB 설정 홈 화면 + 사진 촬영 화면 제작 | 기본 화면 4개 동작 확인 |
| 6~7주 | 3단계 웹 앱 | AI 연결 (사진→분석 결과) 식단 기록 기능 목표 설정 화면 | Vercel에 배포 완전 작동하는 웹앱 |
| 8~9주 | 4단계 모바일 | PWA 설정 또는 FlutterFlow 앱 제작 카메라 최적화 모바일 UI 조정 | 핸드폰에서 앱으로 사용 가능 |
| 10~11주 | 5단계 AI 코칭 | 실시간 피드백 기능 개발 주간 리포트 자동 생성 식습관 패턴 분석 | AI 코칭 기능 작동 확인 |
| 12주 | 종합 테스트 | 전체 기능 통합 테스트 주변 10명에게 실사용 테스트 피드백 반영 수정 | 최종 프로토타입 완성 |

다음 단계: 프로토타입 이후 프로토타입이 완성되면 다음 중 하나를 선택합니다: 1. 투자 유치 — 작동하는 프로토타입 + 사업계획서로 엔젤/시드 투자 유치 2. 기술 공동 창업자 영입 — "이미 돌아가는 제품"을 보여주면 CTO 영입이 훨씬 쉬움 3. 정부 지원 사업 — 창업진흥원, 정보통신진흥원 등 AI 스타트업 지원 프로그램 신청 4. 사용자 확보 후 매출 — 프리미엄 구독 개시, 사용자 피드백으로 제품 개선 반복